# Veřejná zakázka na stavební práce

- dle ustanovení § 12, zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Stavební úpravy kaple Liptáň

ve vztahu k zákonu se jedná o  zakázku malého rozsahu

akce je podporována z Státním zemědělským intervenčním fondem, program  Rozvoje venkova

- Textová část  Zadávací  dokumentace

Textová část zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům a je pro zájemce závazná. Obsahuje zadávací podmínky (podmínky zadavatele), které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení.

Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje zájemcům podle podmínek soutěže, předává písemně, písemně osobně nebo písemně e-mailem, a to v českém jazyce na adresy, které zájemci uvedou při vyžádání zadávací dokumentace.

- Obsah textové části:

- Údaje o oznámení zadávacího řízení

- Údaje o zadavateli a pověřené osobě

- Údaje o uchazeči

- Údaje o zadávací dokumentaci

- Prohlídka místa plnění

- Údaje o podání nabídky

- Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami

- Informace o druhu a předmětu  veřejné zakázky

- Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace

- Posouzení a hodnocení nabídek

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny

- Platební podmínky

- Obchodní podmínky

- Požadavek na poskytnutí jistoty

- Varianty nabídky

- Zrušení zadávacího řízení

- Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky

- Technické podmínky

- Formální členění  nabídky

- Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení

1. Údaje o oznámení zadávacího řízení:

- Oznámení o zakázce:

Datum uveřejnění  na úřední desce zadavatele:      22.5.2013

2. Údaje o veřejném zadavateli a pověřené osobě dle § 151 zákona:

Zadavatel:

| Právní forma: | Územní samosprávný celek, § 2 odst. 2 písm. c) zákona |
| --- | --- |
| Název zadavatele: | Obec Liptáň |
| Sídlo zadavatele: | Liptaň 149, 793 99 Osoblaha |
| IČ: | 00296180 |
| DIČ: | Není plátce DPH |
| Osoba oprávněná jednat: | Mgr. Blanka Klimošková |

Zastupující zadavatel:

Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 151 zákona zastupující zadavatel na základě uzavřené mandátní smlouvy  a udělené plné moci:

| Název: | IDIZ CZ s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo zastupujícího zadavatele: | Tyršova 701/7, 746 01 Opava |
| IČ: | 01459287 |
| DIČ: | CZ01459287 |
| Kontaktní osoba: | Ing. Ivana Jurečková, |
| e-mail: | iva.jureckova@idiz.cz |
| telefon: | +420 774 281066 |

3.Údaje o uchazeči

Uchazeč je povinen uvést v nabídce  své identifikační údaje.

Podává – li nabídku více dodavatelů společně doloží kopii smlouvy ( např. smlouva o sdružení), ve které je obsažen závazek, že všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních závazků vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou vázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

- Pokud dodavatelé, kteří podávají společně nabídku, zvolí reprezentanta sdružení dodavatelů, uvede uchazeč identifikační údaje reprezentanta sdružení.

4. Údaje o zadávací dokumentaci dle § 44 zákona

- 4.1.  Součásti zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:

- Textová část zadávací dokumentace

- Obchodní podmínky v podobě smlouvy

- Tabulka  „Krycí list nabídky“   – příloha č. 1

- Tabulka „ Komplexní čestné prohlášení uchazeče“  - příloha č. 2

- Tabulka „Název veřejné zakázky – OZNAČENÍ OBÁLKY“  - příloha č. 3

- Projektová dokumentace, která obsahuje technické specifikace a položkové výkazy výměr   (dále jen PROJEKT).

4.2. Údaje o vyžádání zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci poskytuje zastupující zadavatel v souladu s § 48 zákona v tištěné podobě s přílohami v digitální podobě na vyžádání zájemce neprodleně od vyžádání. Uchazeč si vyžádá zadávací dokumentaci tím, že zašle na adresu zastupujícího zadavatele přihlášku-objednávku zadávací dokumentace formou e-mailu s označením názvu, sídla, IČ uchazeče a uvedením jména, příjmení a funkce osoby e-mail odesílající.  Zastupující zadavatel potvrdí přijetí přihlášky a objednávky na e-mailovou adresu v přihlášce uvedenou či adresu odesílající

Za odeslání zadávací dokumentace odpovídá Ing. Ivana Jurečková

- 4.3. Náklady za zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace  je poskytována  bezúplatně v elektronické podobě

5. Prohlídka místa plnění dle § 49 zákona

- Prohlídka místa plnění   je možná po domluvě, zadavatel si vyhrazuje 2 kalendářní dny na akceptaci požadavku prohlídky.

6. Údaje o podání nabídky dle § 69 zákona

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.

Nabídky se podávají v listinné podobě, v uzavřené obálce, opatřené listem  - Název VZ – označení obálky – příloha č. 3.

- 6.1 Závaznost nabídky

- Uchazeč je vázán svou nabídkou 120 dní .

- 6.2 Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni  uveřejnění na úřední desce zadavatele nebo profilu zadavatele a končí  10.6.2013 v 15.00 hod, Všechny nabídky musí být doručeny  zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky na adresu Obec Liptaň, Liptaň 149,  793 99 Osoblaha .

- 6.3 Místo pro podání nabídky

Nabídka bude doručena do ukončení lhůty pro podání nabídky podle odst. 6.2. na adrese    zadavatele. Nabídky lze podávat i prostřednictvím držitele poštovní licence.

7. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami

- 7.1 Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami

Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány dne    10.6.2013   v 15.00 hod.  v zasedací místnosti  Obecního úřadu v  Liptáni.

- 7.2 Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami

Osoby zadavatele:

Členové nebo jejich náhradníci 5 členné komise pro otevírání obálek a hodnotící komise. Členy a náhradníky komise jmenuje zadavatel. Zadavatel jmenuje jednu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v souladu s § 71 odst.3. Tato komise bude mít 5 členů a 5 náhradníků. Členové a náhradníci hodnotící komise splňují podmínku nepodjatosti.

Osoby zastupujícího zadavatele:

1 osoba zastupujícího zadavatele, působící jako přizvaný odborník, který splňuje podmínku nepodjatosti .  Osoba zastupujícího zadavatele pořizuje protokol  o otevírání obálek.

Osoby uchazeče:

Otevírání obálek probíhá  za účasti uchazečů.

- 7.3 Postup hodnotící komise při otevírání obálek

Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla doručení a kontroluje úplnost nabídky  tedy  zda:

a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku – čeština

b) je návrh smlouvy   podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a

c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách.

O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek.

Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené požadavky, hodnotící komise nabídku vyřadí a zadavatel vyloučí bezodkladně uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče vč. důvodů je zadavatel povinen uchazeči bezodkladně písemně oznámit.

Uchazeči jsou oprávněni do zákonem stanovené části protokolu nahlédnout.

8. Informace o druhu a předmětu  veřejné zakázky

- 8.1. Druh veřejné zakázky

- Jedná se o  veřejnou zakázku na stavební práce.

- 8.2. Název veřejné zakázky

Stavební úpravy kaple Liptáň

8.3. Místo plnění veřejné zakázky

Dle  zjednodušené projektové dokumentace

- 8.4 Doba plnění veřejné zakázky

Začátek stavebních prací:   léto 2013

Ukončení stavebních prací celkové  předání díla:    dle nabídky vítězného uchazeče

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  bez DPH:     900.000,- Kč

- Druh stavebních prací je uveden ve zjednodušené  projektové dokumentaci.

- 8.6. Popis veřejné zakázky

- Jedná se o provedení stavebních úprav spočívajících v opravě omítek, výměny oken, opěrné kamenné zídky, úpravy svažitosti okolního terénu, úprava stávající komunikace.

- 8.7 Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby: podle  PROJEKTU

Předmět plnění dále tvoří:

- zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona  o odpadech

- podrobná fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD dokumentující jednotlivé časové úseky výstavby

- zabezpečení vytýčení inženýrských sítí od točných organizací a institucí

- uvedení všech stavbou dotčených pozemků , objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům

- zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (týká-li se dané stavby)

- doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, zejména :

  - doklady uvedené pod body c),d),f)

  - zápisu o prověření prací zakrytých v průběhu stavby

  - doložení atestů použitých materiálů na stavbě

  - písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDI

  - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách

  - dokladů stanovených platnými právními normami ke kolaudaci stavby

Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu a podle:

- PROJEKTU

- položkového rozpočtu – položkového výkazu výměr zpracovaného projektantem a oceněného uchazečem pro investiční náklady   (dále jen ROZPOČET)

- zadávací dokumentace

- nabídky uchazeče, předložené v rámci zadávacího řízení podle zákona č.  137/2006 Sb. (dále jen NABÍDKA)

9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatelů dle § 62 zákona

- 9.1 Rozsah kvalifikace podle § 50 odst. 1 zákona

- Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 zákona

- profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona

- 9.2. Prokazování splnění kvalifikace

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odst. 1  písm.    b) až c) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele za předpokladu, že v nabídce budou doloženy doklady dle § 51 bod. 4, odst a), b).

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až c) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele se použije § 51 odst. 4 zákona obdobně.

Pokud podává více dodavatelů společnou nabídku jsou povinni předložit v nabídce smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních závazků vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou vázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace v souladu s ustanovením § 51 odst. 7 zákona.

Dodavatel je povinen prokázat kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel požaduje doložení dokladů prokázání kvalifikace v listinné podobě.

- 9.3. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona a jejich prokázání

- Základní kvalifikační předpoklady stanovené v § 53 zákona  - čestným prohlášením – příloha č. 2

- 9.4  Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 a), b) zákona

§ 54 písm. a) zákona - splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího jak 90 dnů k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

§ 54 písm. b) zákona  - splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží   kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu dle § 127

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění:

- základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1

- profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.

- 9.5 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

- Splnění  ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

- 9.6  Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3a)zákona

Zadavatel nepožaduje

9.7 Změny v kvalifikaci

Při změnách kvalifikace je povinen uchazeč postupovat v souladu s ustanovením § 58 zákona.

9.8. Nesplnění kvalifikace dle § 60 zákona

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

10. Posouzení a hodnocení nabídek:

- 10.1 Hodnotící komise ustanovená zadavatelem

Pro posouzení a hodnocení nabídek ustanoví zadavatel v souladu § 74 hodnotící komisi. Činí-li

hodnotící komise ve vztahu k dodavatelům úkony podle zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele. Hodnotící komise musí mít nejméně 5 členů a je – li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí být nejméně 1/3 členů komise s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Zadavatel jmenuje za každého člena hodnotící komise jeho náhradníka. Ustanovení zákona vztahující se na člena hodnotící komise platí obdobně pro jeho náhradníka.

Členové hodnotící komise nesmí být podle ustanovení § 74 odst. 7 zákona ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemné prohlášení na počátku prvního jednání hodnotící komise.

Členové hodnotící komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svojí účastí v hodnotící komisi.

Jednání hodnotící komise se mohou zúčastnit i jiné osoby ( přizvaní poradci), které určí zadavatel nebo hodnotící komise. Pro tyto osoby platí závazek nepodjatosti a závazek mlčenlivosti obdobně jako pro členy hodnotící komise.

- 10.2. Posouzení nabídek

Hodnotící komise v souladu s ustanovením § 76 zákona provede posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Hodnotící komise dále posoudí, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.

Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit. Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění nejasností nabídky přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Dodatečné informace uchazeče nesmí obsahovat změnu nabídky a nesmí být v rozporu s výzvou k podání.

Hodnotící komise  posoudí též výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.

10.3 Způsob hodnocení nabídek podle  kritéria dle § 79 odst. 4 zákona

Zadavatel zvolil základní kritérium pro zadání veřejné zakázky podle  nejnižší nabídkové ceny

1. kritérium:	Celková výše nabídkové ceny vč.  DPH                                              		100%

10.4  Údaje uchazečů ke kritériím

Uchazeči předloží ve svých nabídkách ke kritériu následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle  nejnižší nabídkové ceny

K 1. Kritériu:

- Oceněný výkaz výměr, ve kterém musí být dodrženy měrné jednotky a množství měrných jednotek tak, jak je stanoveno v PROJEKTU.

- Krycí list nabídky

- Návrh smlouvy o dílo.

  - Způsob hodnocení nabídek podle  kritéria dle § 79 odst. 4 zákona

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle § 77 zákona.

11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel jako podmínku soutěže požaduje, aby uchazeči doložili v nabídce způsob výpočtu nabídkové ceny a to oceněním výkazu výměr, který je součástí PROJEKTU.

Ocenění (ROZPOČET) bude tvořeno součtem součinů počtu měrných jednotek, které budou součástí zadávací dokumentace a jednotkových cen uchazeče a to po jednotlivých položkách výkazu výměr. Do ceny zahrne uchazeč veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště a přilehlých ploch, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovní garance, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s realizací stavby.

DPH bude v rozpočtu vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.

ROZPOČET bude doložen jako součást nabídky, a to v tištěné a datové formě.

Splnění požadavků uvedených v tomto článku je podmínkou zadavatele.

11.1.  Výkaz výměr

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem č.  137/2006  Sb. dle § 44, odstavec 4, písmeno b) podrobný výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v elektronické podobě. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny tištěná forma výkazu výměr.

Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v ustanovení  § 49 zákona.

## Položkové rozpočty

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v tištěné formě a v elektronické podobě. Uchazeč je povinen prokázat nabídkovou cenu jednotlivých stavebních objektů předložením položkových rozpočtů (oceněných výkazů výměr). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny. Položkové rozpočty musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy.

## Položkové rozpočty výkaz výměr

Za soulad položkových rozpočtů a výkazu výměr je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vyjasnění nabídky ve smyslu § 76 odstavec 3 zákona.

    - Povinností uchazeče související s položkovými rozpočty je zejména

11.3.1.1 dodržet strukturu a členění stavby na jednotlivé stavební objekty

11.3.1.2 dodržet obsahovou náplň výkazu výměr.

    - V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr a položkovými rozpočty (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) může hodnotící komise vyřadit nabídku z dalšího posuzování;

    - Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

## Změna výkazu výměr

Pokud zadavatel na základě žádosti zájemců o veřejnou zakázku nebo z vlastního podnětu upřesní obsah výkazu výměr, např. formou doplnění položek výkazu výměr, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod., je uchazeč povinen tuto změnu oznámenou v zákonem stanovené lhůtě a způsobem stanoveným zákonem  zahrnout do svých položkových rozpočtů. Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.

## Sleva z ceny

Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou stavbu) není přípustná.

12. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny:

Zadavatel definuje následující podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

- Pokud v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

13. Platební podmínky:

Provedené práce budou propláceny na základě faktur – daňových dokladů, doložených položkovým soupisem provedených prací a jejich oceněním v souladu s ROZPOČTEM.

Zadavatel jako budoucí objednatel bude provedené práce proplácet na základě zhotovitelem předložených a objednatelem odsouhlasených faktur. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel až po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků.

Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostní z účtu zadavatele na účet uchazeče uvedený ve smlouvě. Splatnost faktur je stanovena na 60 kalendářních dnů.

14. Obchodní podmínky:

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, které jsou součástí zadávací dokumentace v podobě textu smlouvy o dílo obligatorního charakteru.

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče  v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadání.

Uchazeč má právo doložit ve své nabídce text dodatku ke smlouvě, kterým navrhuje případnou úpravu jednotlivých ustanovení textu smlouvy. Zadavatel však není povinen návrh dodatku smlouvy akceptovat.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu a způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku ( ve všech částech k podpisu určených).

15. Požadavek na poskytnutí jistoty dle § 67 zákona

- Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

16. Varianty nabídky dle § 70 zákona

- Zadavatel varianty nabídky vylučuje.

17. Zrušení zadávacího řízení dle § 84 zákona

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací  řízení .

18. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky:

18.1. Podmínkou zadavatele je podání nabídky v českém jazyce a to v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii pro poskytovatele dotace.

18.2. Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky.

18.3. U vyhotovení nabídky bude provedeno opatření proti vyjmutí listů Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Zadavatel upozorňuje, že např. kroužková vazba nebo termovazba nesplňuje podmínku na zabezpečení proti vyjmutí listů, neboť je volně rozebíratelná. Pro zabezpečení nabídky je třeba použít např. způsobu obdobného, jaký je užíván notáři.

18.4. Datový nosič, na kterém bude uložen ROZPOČET, může být do nabídky volně vložen v 1 vyhotovení.

18.5. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.

18.6.  Zadavatel nehradí náklady na účast v soutěži.

18.7. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

18.8. Obálka, do které uchazeč vloží a uzavře svoji nabídku bude opatřena listem  - označení nabídky.

19. Technické podmínky dle § 46 zákona:

Technické podmínky jsou stanoveny v této zadávací dokumentaci a v PROJEKTU. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit rozsah předmětu díla před jeho dokončením a právo na změnu materiálů.

20. Formální členění nabídky:

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

1: Krycí list nabídky

2: Obsah nabídky

3: Doklady o splnění kvalifikace a podmínek zadavatele

- Základní kvalifikační kritéria dle § 53  čestným prohlášením

- Profesní kvalifikační předpoklady

  - výpis z OR (  kopie)

  - doklad o oprávnění k podnikání  (  kopie)

- Ekonomické a finanční předpoklady

  - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti k plnění veřejné zakázky

- 4: Podíl jiných osob na plnění předmětu veřejné zakázky

- 5: Další údaje o uchazeči

6: Položkový rozpočet

7: Podepsaný návrh smlouvy o dílo

8: Prohlášení uchazeče o počtu stran nabídky

21. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení:

Obsah čl. 21 nesouvisí se zpracováním nabídky a neobsahuje žádné podmínky pro vypracování nabídky.

Zadavatel poskytuje v následujícím textu informace pro další postup zadávacího řízení pro vybraného uchazeče ( uchazeče, který obdržel rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější) a pro ostatní uchazeče v zadávacím řízení.

21.1 Předložení čistopisu smlouvy

Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, předloží do sedmi dnů od doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zadavateli příslušný počet vyhotovení čistopisu smlouvy o dílo, který již bude ze strany uchazeče podepsán.

Čistopis smlouvy o dílo musí být identický s textem smlouvy, která byla součástí nabídky.

Čistopis smlouvy o dílo bude ze strany vybraného uchazeče  doplněn o doklady, které byly požadovány k předložení ze strany uchazeče před podpisem smlouvy ( pokud v zadávací dokumentaci byly požadavky na takové doklady uvedeny).

21. 2 Poskytnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smlouvy dle § 82

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy  po obdržení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v daném termínu uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí.

Za zastupujícího zadavatele: Ing. Ivana Jurečková